Vision Statement & Scope of Project

1. 项目基本信息

- 项目名称：基于改进 YOLOv8 的桌面级烟火智能监控管理系统

- 项目类型：课程设计/算法应用开发

- 项目负责人/执行团队：开发小组，负责算法改进、软件编码、文档编写及测试。

2. 利益相关方

- 项目发起/指导：张涛（负责审核项目方向与最终验收）。

- 潜在用户：实验室管理员、仓库安全员、学校宿舍火警系统等

- 内部利益相关者： 开发团队内部测试人员、开发人员，文档撰写者

3. 项目愿景

本项目旨在为中小型室内外场景（如实验室、教室、教学楼）提供一个轻量、低成本且高精度的桌面端烟火检测解决方案。通过对前沿的 YOLOv8 目标检测算法进行针对性改进（引入 CBAM 注意力机制与 WIoUv3 损失函数），并结合直观易用的 PyQt6 桌面软件，实现对早期火焰与烟雾的实时精准识别、可视化标注与即时告警，用技术手段消除安全隐患，保护生命与财产安全。

4. 项目论证与背景

目前市面上的烟火检测系统往往成本高昂，且依赖专用硬件，安装和配置消耗人力；且传统的烟感设备只能检测烟雾浓度，无法检测明火，响应滞后且易造成误报。本项目利用现有的普通计算机（PC/笔记本）配合 USB 摄像头或监控视频流，通过软件算法升级替代硬件升级，提供一种低门槛、高性价比的智能化监控手段，极适合预算有限但有安全监控需求的中小型场所。

5. 项目范围

5.1 包含内容 (In-Scope)

本项目将完成以下核心工作：

A. 算法模型优化与训练

- 基础模型：采用 YOLOv8n 作为基座模型，保证在普通设备上的推理速度。

- 改进策略：

  - 在主干网络中集成 CBAM  注意力模块，提高模型对烟火特征的提取能力。

  - 使用 WIoUv3损失函数替代原有损失函数，优化边界框回归精度。

- 数据训练：主要使用 FASDD 烟火数据集（辅以 D-Fire 数据集）进行训练、验证与测试。

B. 桌面端管理软件开发 (GUI)

- 技术栈：Python + PyQt6 + OpenCV。

- 视频源接入：支持本地视频文件（.mp4 等）、图片导入、USB 摄像头实时采集。

- 实时检测与可视化：

  - 在视频画面上实时绘制检测框（Bounding Box）。

  - 显示类别标签（Fire/Smoke）及置信度数值。

  - 提供“开始检测”、“停止检测”控制按钮。

- 参数配置功能：用户可通过滑块或输入框动态调整“置信度阈值”和“IOU 阈值”，以适应不同光照环境。

C. 报警与日志系统

- 逻辑判定：实现“连续帧判定”逻辑（如连续 N 帧检测到目标才报警），减少因画面抖动产生的误报。

- 本地报警：界面文字变红提示，并自动截取当前报警画面保存至本地 Result 文件夹，生成含时间戳的日志图片。

- 远程通知：集成钉钉/微信机器人 API，在确认火情后向指定群组发送报警文本或图片信息。

d. 多端协同

- 多端开发：开发移动端 或 Web 网页端， 供多端查看和协同。

5.2 不包含内容

- 硬件开发：不涉及专用嵌入式硬件（如树莓派、Jetson）的板级开发，仅在 PC 端运行。

- 模型量化部署：不涉及 ONNX、TensorRT 等模型格式转换，直接使用 PyTorch 原生权重文件（.pt）进行推理。

- 商业运维：不提供 7x24 小时商业级运维服务，不涉及与真实消防局系统的联网对接。

- 交付成果

- 经过训练和优化的火灾和烟雾探测模型。

- 可执行桌面软件：包含完整 GUI 界面的源代码及环境配置清单。

- 项目文档：包含环境搭建说明、软件使用手册及演示视频。

- 测试报告：展示改进后模型在测试集上的 mAP@0.5 等性能指标对比图表。

7. 预算与资源

本项目为课程学术项目，预算主要用于计算资源与基础耗材，控制在 3000-5000元 人民币以内的等值资源投入。

- 硬件资源：利用团队现有的个人笔记本电脑（需具备 NVIDIA 独立显卡以加速训练，或使用 CPU 进行演示推理）。

- 云算力（可选）：如本地显存不足，预留少量预算用于租赁 AutoDL 或 Colab Pro 服务器进行模型训练。

- 软件成本：0元（全部采用 Python、PyTorch、Qt 等开源免费框架）。